# 安徽融城高新技术产业发展集团有限公司界首市东城科技园沧沟片区道路提升工程监理

询 价 文 件

项目编号：AHWM-20250005

采   购  人：安徽融城高新技术产业发展集团有限公司

代 理 机 构：安徽宛鸣工程管理有限公司

2025年3月

目  录

第一章  询价文件	3

安徽融城高新技术产业发展集团有限公司界首市东城科技园沧沟片区道路提升工程监理询价公告	3

一、采购项目名称及内容	3

二、供应商资格	3

三、询价时间及地点	4

四、响应文件提交时间、截止时间及地点	4

五、联系方式	4

二、供应商须知前附表	5

三、供应商报价须知	7

四、签订合同	8

五、评审方法及废标	9

六、供应商须提供资格审查材料	10

七、 采购需求	11

二、适用规范标准	15

八、合同格式	17

第二章  报价文件	22

一、法定代表人授权书	23

二、报价函格式	24

三、供应商诚信承诺书	25

四、 人员配置	27

五、 服务方案	28

六、资格证明材料	29

# 第一章  询价文件

## 安徽融城高新技术产业发展集团有限公司界首市东城科技园沧沟片区道路提升工程监理询价公告

安徽融城高新技术产业发展集团有限公司界首市东城科技园沧沟片区道路提升工程监理采用询价的方式进行采购。

## 一、采购项目名称及内容

1、项目编号：AHWM-20250005

2、项目名称：安徽融城高新技术产业发展集团有限公司界首市东城科技园沧沟片区道路提升工程监理

3、项目单位：安徽融城高新技术产业发展集团有限公司

4、资金来源：自筹资金

5、工程概况：主要为沧沟路、经开一路、胜利东路、顺河东路，包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程和绿化工程等。

6、采购范围：包括但不限于工程准备阶段、施工阶段监理服务和竣工报验、工程档案移交、审计阶段提供配合、工程保修阶段（缺陷责任期）的监理等相关服务工作。

7、监理周期：合同签订之日起至工程缺陷责任期满止。

8、标段划分：一个标段。

## 二、供应商资格

1、符合《政府采购法》第二十二条要求；

2、供应商应具有国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理专业乙级及以上资质或工程监理综合资质；并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。

3.供应商拟派总监理工程师应具有市政公用工程专业国家注册监理工程师证书，注册单位与供应商一致，确保能够驻现场管理本工程；

4、本项目不接受联合体参与投标。

## 三、询价时间及地点

1、询价时间：2025年3月7日15时00分

2、地点：界首市小苹果公寓1301室。

## 四、响应文件提交时间、截止时间及地点

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间）为 2025年3月7日15时00 分（迟于截止时间递交的响应文件，将不予接受）

2、递交响应文件地点：界首市小苹果公寓1301室。

备注：政府采购文件发售费用500元/包段，售后不退。

## 五、联系方式

（一）项目单位：安徽融城高新技术产业发展集团有限公司

地  址：界首市复兴路企业服务中心8楼

联系人：李先生

电  话：0558-8506550

（二）采购代理机构：安徽宛鸣工程管理有限公司

地  址：界首市小苹果公寓1301室

联系人：盛先生

电  话:18110507678

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安徽融城高新技术产业发展集团有限公司界首市东城科技园沧沟片区道路提升工程监理 项目编号：AHWM-20250005 |
| 2 | 采购人：安徽融城高新技术产业发展集团有限公司 联系人：李先生 电 话：0558-8506550 |
| 3 | 采购代理机构：安徽宛鸣工程管理有限公司 联系人：盛先生 电话：18110507678 |
| 4 | 本标包最高响应限价：采用费率形式报价。本项目设有最高限价为结算审核价的0.9%，供应商报价不得高于最高限价，否则响应文件无效。 项目地点：东城产业园沧沟片区位于漯阜铁路以南、光武大道以西区域 监理周期：合同签订之日起至工程缺陷责任期满止。 施工质量控制目标：监理范围内的工程全部一次验收合格，符合设计要求和国家规范。 不允许偏离的实质性要求和条件：采购需求 |
| 5 | 报价文件递交至：界首市小苹果公寓1301室。 报价文件递交截止时间：2025年3月7日15时00分 |
| 6 | 响应文件的份数：正本1份，副本 2 份（须胶装，不得活页装订，活页装订的视为无效标），电子版文件U盘或光盘1份。集中或分开密封包装均可。电子版文件须是签字盖章后纸质版响应文件的完整扫描件。 响应文件密封袋“封口处”应密封，并加盖供应商公章。 |
| 7 | 供应商凭以下资料递交报价文件：供应商法定代表人或其授权代理人应携带法定代表人授权委托书及本人身份证原件签名报到参加询价会。在递交响应文件的同时进行验证，未通过核验的，拒绝接收其响应文件 |
| 8 | 招标代理费用：参照国家计委计价格【 2002 】1980 号文件收取4300元。以上费用，不单独列出，供应商自行考虑，含在响应报价中，在领取成交通知书时支付。 |

## 三、供应商报价须知

1、报价应含有所报货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。报价为供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和。报价文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

3、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、供应商应确保其所提供的报价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

5、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均自行承担。

6、报价文件一律不予退还。

## 四、签订合同

1、成交供应商应按规定的时间、地点与采购人签订成交合同。

2、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题等风险由双方自行承担。

3、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

## 五、评审方法及废标

1、本次询价活动将采用有效低价方法评审。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。如果有效最低报价出现两家或两家以上相同者，且均通过询价小组评审，则以质优与服务优的优先，如质优与服务优相同则采取随机摇号方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

2）因重大变故，采购任务取消的；

3）报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限；

4）实质性满足询价文件的供应商不足三家的。

3、在询价过程中，出现下列情形之一的，供应商的报价文件无效：

1）供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的报价文件，或对同一询价项目有两个或多个报价，且未声明哪一份有效的；

2）询价过程中，供应商报价明显低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

## 六、供应商须提供资格审查材料

1、符合《政府采购法》第二十二条要求；

2、供应商应具有国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理专业乙级及以上资质或工程监理综合资质；并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。

3.供应商拟派总监理工程师应具有市政公用工程专业国家注册监理工程师证书，注册单位与供应商一致，确保能够驻现场管理本工程；

4、本项目不接受联合体参与投标。

5、采购需求中需提供的其他材料；

6、询价文件中要求的其他内容；

- 采购需求

一、监理要求

1.项目概况：东城产业园沧沟片区位于漯阜铁路以南、光武大道以西区域；主要为沧沟路、经开一路、胜利东路、顺河东路，包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程和绿化工程等；项目施工中标价为32260674.69元;

2.监理范围及内容

包括监理工作的工程范围、阶段范围和工作范围。

①工程范围：东城产业园沧沟片区位于漯阜铁路以南、光武大道以西区域；主要为沧沟路、经开一路、胜利东路、顺河东路，包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程和绿化工程等；具体详见图纸、招标工程量清单及控制价。本次拟采购一家供应商负责安徽融城高新技术产业发展集团有限公司界首市东城科技园沧沟片区道路提升工程监理，包括但不限于工程准备阶段、施工阶段监理服务和竣工报验、工程档案移交、审计阶段提供配合、工程保修阶段（缺陷责任期）的监理等相关服务工作。

②阶段范围：施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任阶段监理

③工作范围：施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任阶段内的所有监理服务工作。具体包括：

施工准备阶段

（1）审查勘察、设计文件是否符合部、省鉴定批复和设计规范，施工图纸是否满足施工需要并提出优化设计意见。编制资金使用计划。参加设计单位向施工单位进行的设计技术交底。

（2）图纸发给施工单位之前，进行审查签证。

（3）查开工前施工单位的复测资料，对定位情况、中线及水准桩的设置是否稳固可靠进行监理。

（4）查施工单位实施性施工组织设计，并对劳力、机械设备、材料等进场及布置情况，以及保证质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监理，并向委托人和委托人委托的建设管理单位提出监理意见。

（5）施工单位质量保证体系是否健全、安全、质量技术措施是否落实进行监督、检查。

（6）审查施工单位提交的开工报告，经委托人批准后，下达开工令。

（7）审查汇总施工图纸数量，并按工程施工承发包合同内工程数量进行列表比照，建立台帐，以便作为修订承发包合同变更设计等的依据。

（8）帮助委托人与施工单位签订经济合同，审查施工合同；协助业主进行项目报建。

施工阶段

（1）控制工程质量：

1)关键工序和重要部位的监理。

a.对工程的关键工序和重要部位以及各个环节实行旁站监理，及时处理施工过程中的问题。

b.对所有隐蔽工程进行检查和记录，对隐蔽工程中出现的各种问题，及时监督施工单位认真处理，必要时邀请设计单位参加检查签证。

2)质量检查：

a.对施工测量、放样等进行随机抽查和重点复查。对发现的问题要做出监理记录，并通知施工单位及时纠正。

b.检查工程材料和设备：乙方应对建筑材料、安装材料、成品、半成品、设备等按有关规定进行质量验收，对于不符合要求的材料和设备，有权禁止其进入工地和投入使用。

c.监督施工单位严格执行施工承包合同，严格按施工规范，设计图纸要求进行施工，对工程主要部位、工程主要环节的施工，按有关的施工规范和质量检测规定，进行检验签证，并对施工质量做出评价。

d.对施工工艺、劳力组织、机电设备等提出监理意见，当发现实际操作与工艺要求不符，对乙方有权进行制止，并及时通知委托人。

e.对施工单位完成的各类试件按规定进行检查和抽查，对试验结果做出评价。

f.监督施工单位对单位工程、分项、分部工程质量评定工作资料是否齐全，并对质量评定工作做出综合评价。

g.检查安全防护措施及文明施工。对工程进行安全监理。

h.对施工单位的检验测试仪器设备进行全面监督，审核度量衡的定期的检验资料，保证度量资料的准确。

i.施工中发现一般质量事故，应立即通知施工单位返工处理，并记入工程日志本，对发生大、重大质量事故，主持事故分析会，督促施工单位及时处理，有权否定施工单位对质量事故和返工处理的意见，责成重新研究处理方案，并报委托人。

j.对工程的施工检查要保证不漏检，重点过程和技术复杂的过程适当增加检查次数。

k.督促并配合设计、施工单位搞好工程创优工作。

l.以现场监理为主成立工程质量监控小组，确保工程质量。

（2）控制工程进度：

1)监督施工单位严格按照《施工承发包合同》规定的工期和委托人下达的季、年度施工计划组织施工，每月向委托人报告施工计划的完成情况和存在的问题。

2)掌握并准确了解工程进度，如发生延误及时分析原因提出相应措施，并报告委托人。

3)及时处理施工单位提交的工程联系单，对工程联系单提出的问题，监理应给予明确的回复意见，并报委托人批准。

（3）控制工程造价

1)按委托人制订的有关办法和规定办理验工计价签证，保证验工签证的各项工程质量合格、数量准确(做到不超验、不漏验)。对工程中的材料价格进行市场询价核实。

2)建立工程进度台帐，核对工程形象进度，审核施工单位报送的工程量，按月、季向委托人报告。

3)建立验工计价台账，每季向委托人报送一次，每年末与施工单位核对清算一次，核对清算后资料报委托人。

4)对不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前不予验工。

5)组织召开现场例会，重要协调事项应事先向委托人请示报告。

（4）变更设计和现场经济签证

1)负责对设计变更进行初审，核实变更设计增、减数量，提出初审意见，报委托人审定，审查施工单位根据设计变更通知书编制的预算书。

2)根据施工现场情况及时办理现场经济签证，计量核价，报委托人审定。

验收与缺陷责任期阶段

（1）督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出监理意见。

（2）审查施工单位的工程竣工报告，并提出工程质量评价报告，以作为验收的依据。

（3）参加委托人组织的初验工作，提出监理意见。

（4）工程决算的初步审核。

（5）制订缺陷责任阶段工作计划，应定期对工程进行检查，发现问题及时组织处理。

（6）检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复。

（7）做到随叫随到，为委托人提供监理工作范围内的服务。

（8）整理完整的一套监理资料报委托人存档，组织各施工单位按相关规定向城市档案管理部门报送竣工资料。

（9）审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收。

（10）整理缺陷责任阶段的各项资料。

3.监理依据：国家现行监理规范、采购文件、施工图纸、工程量清单等。

## 二、适用规范标准

1.国家、行业、项目所在地规范名录

2.国家、行业、项目所在地标准名录

3.国家、行业、项目所在地规程名录

三、监理人需要自备满足监理工作的所有办公用品。

三、人员配备

1.供应商在本工程中配备的监理人员，须具有丰富的监理经验、身体健康、年龄适中、有良好职业道德的专职人员。

2.承担本工程施工监理的监理机构人员出勤率为 100%，否则采购人有权扣除违约金，直至清退出场。

3.在建设过程中，供应商按响应时承诺配备的人员必须及时到位，未经采购人同意，供应商不得擅自更换或者减少上述人员。根据现场施工情况，保证监理人员每天到场数量满足要求，采购人有权根据监理现场人员到位情况要求其增加专业人员，监理单位必须服从，否则，视同供应商违约，采购人有权终止合同履行。

4.监理机构人员配备要求

4.1 总监及其他监理人员必须为供应商本单位正式职工，不允许外聘，且不得在其他项目中任职。

4.2 监理人员配额要求符合安徽省住房和城乡建设厅《建市（2014）186号》文件规定。

5.其他要求

5.1 合同履行中，采购人将对供应商履约情况进行评价，如评价较差，采购人有权单方面解除合同，本项目后期工程监理采购人将重新选择。

## 八、合同格式

政府采购服务类合同格式（参考）

第一部分 合同书

项目名称：某项目（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：某编号

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

签订地：

签订日期： 	年 	月 	日

某采购单位（以下简称：甲方）通过某代理机构组织的询价方式采购活动，经询价小组评定，（成交供应商名称）（以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定， 按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

  - 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

    - 本合同及其补充合同、变更协议；

    - 成交通知书；

    - 响应文件（含澄清或者说明文件）；

    - 询价文件（含澄清或者修改文件）；

    - 其他相关采购文件。

  - 服务

- 服务名称： 	；

- 服务内容： 	；

- 服务质量： 	。

  - 价款

本合同总价为：￥ 	元（大写：人民币     元）。分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| „„ |  |  |
| 总价 |  |  |

  - 付款方式和发票开具方式

付款方式：按工程月进度完成的工程量对应的监理服务费支付至 85%，工程竣工验收合格后付到完成的工程量对应的监理服务费90%，待施工单位办理结算经采购人确认后，一次性付到合同监理服务费的100%。

1.最终监理费以经业主认定的监理范围内的各单项工程审价结算之和为基数乘以中标费率。

2.本合同监理费用包括监理人完成本合同约定的全部内容所需的全部成本、利润、税金等全部费用。在履行本合同需要，乙方调增监理人员及加班费用已包括在监理费用内。

3.供应商报价以费率报价，该费率计算基础为经业主最终认定的监理范围内工程施工直接投资即单项工程竣工结算之和为基数，按实结算：

- 发票开具方式： 	。

  - 服务期限、地点和方式

- 监理周期：合同签订之日起至工程缺陷责任期满止；

- 服务地点： 	；

- 服务方式： 	。

  - 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.1%计算， 最高限额为本合同总价的2%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的2 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

  - 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：

1.7.1将争议提交 	仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向界首市人民法院起诉。

  - 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲	方： 	（单位盖章）		乙方： 	（单位盖章）

法定代表人	法定代表人

或授权代表（签字）：	或授权代表（签字）：

时间： 年  月  日	   时间： 年  月   日

# 第二章  报价文件

项目名称

响  应  文  件

项目编号：

采购人：

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

年    月     日

## 一、法定代表人授权书

本授权书声明：           公司的       （法人代表姓名、职务）（纳税人识别号：              ）代表本公司工授权本公司       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加

采购项目活动（项目编号：             ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法人代表（签字或盖章）：

供应商名称(加盖公章)：

授权委托日期：

附件：供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件。

## 二、报价函格式

致：             （采购人）

- 按询价文件规定提供交付的服务（包括售后服务等工作）投标报价为：结算审核价的      %；监理周期：       ；施工质量控制目标：          。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于询价文件要求的日期内完成服务要求，并交付买方验收、使用。

3、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

4、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

供 应 商：          （公章）

日  期：

## 三、供应商诚信承诺书

我单位参加本次政府采购活动，郑重承诺如下：

1. 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。

2．本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形。否则，同意取消投标和中标候选人资格。

3．本次招标如我方为成交人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格。

5、我方中标后，严格按照询价文件和我单位响应文件的约定签订合同。

6、我方参加投标决不故意非实质性响应询价文件（如投标报价高于或等于该项目最高投标限价等）。否则，同意视为串通投标进行处理。

7、如监管机构或其他利害关系人认为法定代表人的签字不是同一人所签或对签字有疑议时，投诉人应在被告知后的五个工作日内让其法定代表人到监管机构指定的地点进行字迹辨认和鉴定，否则视为投诉人弄虚作假。

8、我单位承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

9、我单位承诺不存在以下不良信用记录情形：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

出现违反上述承诺情形之一的，我方还同意在1至3年内不参与界首市公共资源交易活动，愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月   日

- 人员配置

- （供应商格式自拟）

- 服务方案

- （供应商格式自拟）

## 六、资格证明材料

（询价文件规定资格审查材料及采购需求中须提供的证明、证件材料的复印件）

采购人、政府采购代理机构意见

本次询价文件，我们确认。我单位联系电话、联系人详见本项目询价文件。 采购人：安徽融城高新技术产业发展集团有限公司 联系人：李先生 电 话：0558-8506550

采购代理机构：安徽宛鸣工程管理有限公司 联 系 人：盛先生 电话：18110507678 （单位盖章） 2025年3月3日